江苏省土地学会科学技术奖申报推荐书

（2022年度）

一、成果基本情况

项目类别：国土整治与生态保护修复

| 项目名称 | 低山丘陵区土地综合整治的积极探索——以仪征市陈集镇为例 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要完成人 | 王仁林、王婧、尹基华、徐文斌、严家家、贺鹏、赵东、陈林林、陈天文、黄启凤 |  |  |  |
| 主要完成单位 | 仪征市自然资源综合整治中心、 江苏茂源勘测规划设计有限公司 |  |  |  |
| 推荐单位 （盖章） | 扬州市土地学会 |  |  |  |
| 联系人 | 严家家 | 联系电话 |  | 19951813730 |
| 任务来源 | 其他 |  |  |  |
| 项目起止时间 | 起始：2018年6月26日 |  | 完成：2020年6月5日 |  |
| 申报单位申报等级 | 三等奖 |  |  |  |

二、项目简介

（一）立项背景 《关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见》中指出：加大投入力度，整合建设资金，创新投融资机制，加快建设步伐，加强农业资源保护和高效利用，从根本上改变开发强度过大、利用方式粗放的状况，大力实施农村土地整治，推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。 为落实节约集约用地“双提升”行动计划和土地“综合整治”战略，统筹解决农村耕地碎片化、土地资源利用低效化、生态系统质量退化等问题，结合仪征市的特点，积极探索丘陵区土地综合整治的方法与经验，保障粮食安全，端牢中国饭碗。 （二）研究目标 通过对低山丘陵区土地综合整治的研究，以仪征市陈集镇为例，探索适合仪征等地区的实施模式，为丘陵地区土地综合整治提供方法与思路。拟通过本次研究达到以下目标： - 通过土地平整的创新施工，使田块变得规整，方便农民耕作和田间管理，改变低山丘陵区原有地势落差大、田块因势而成较零碎的现状； - 通过对灌排系统的合理布置与建筑物的配套等，综合运用节水灌溉等技术，改善农业生产基础条件与农村生态环境，形成灌得上、排得畅、交通便捷、环境优美的格局。 （三）研究内容 主要从现状分析、市场需求、地形特征、施工工艺、管理方式等方面开展研究，科学合理确定土地利用布局。具体研究内容如下： （1）农田新增耕地与新增产能的产出路径。通过开展土地平整、土壤改良、灌溉排水工程，推行“小田并大田”“宜机化”改造等建设，实施农机深松整地，推广秸秆还田、绿肥种植等技术，不断提高基础地力和作业效率。 （2）探索构建高效稳定的土地流转关系，推动粮食生产适度规模经营，把土地持续流转到种粮能人的手里。 （3）规范拆迁补偿资金支付方式，切实维护农民合法权益。 （4）创新管理模式，构建土地综合整治效益持续长效机制。 （四）主要创新点 1、管理模式的创新 管理摈弃之前单纯靠乡镇实施的理念，由申报单位牵头，承担单位总负责，乡镇政府协调配合；创新性的运用了江苏省省级土地整治项目实施监管平台与施工动态管理信息平台，有力推动了低山丘陵区土地综合整治的快速有序开展；为切实维护农民合法权益，由镇财政所通过“一折通”与农户直接完成兑付工作，省去中间环节。 2、实施方法的创新 低山丘陵区土地综合整治不同于平原区，因受地形走势影响，田块规模普遍较小，不利于机械化种植，通过对农田实施坡改梯，扩大田块规模意义重大；为防止大面积动土影响整理后耕地质量，区别以前的施工步骤，增加堆放表土和铺平表土的过程，并加大秸秆还田环节，麦秸机械还田以机械旋耕埋草为基础，解决稻田整地、水稻栽插的难题，同时增施有机肥，实行有机肥与无机速效肥相结合的原则，以满足农作物生长对养分的需求。 （五）项目成果及推广情况 项目成果包括立项文件、专家验收意见等；研究成果在淮安市盱眙县等地区得到推广，为低山丘陵区土地综合整治提供了方法和路径。

三、客观评价

2020年6月5日，江苏省自然资源厅组织有关专家（名单附后）在仪征对“低山丘陵区土地综合整治的积极探索——以仪征市陈集镇为例”，即2018年扬州市仪征市陈集镇青年等村省级投资土地整治项目进行了验收。专家组听取了汇报，审阅了相关成果，经质询和讨论，形成验收意见如下： 项目区土地平整、农田水利、田间道路、生态防护等工程实施已基本到位，工程数量与质量基本达到经变更的规划设计要求，耕地质量有所提高。项目实施过程中，成立了相应的领导组织、管理机构和实施管理制度，保证了项目的顺利实施。建立了相应的资金和财务管理制度，资金使用与管理基本符合省级投资土地整治专项资金管理办法。 经过土地平整、农田水利、田间道路、农田防护等工程配套，改善了项目区农业生产条件，降低了农业生产成本，适于土地规模种植，方便了农民生产生活，取得了预期的社会效益、经济效益和生态效益。 综上所述，验收组认为该项目完成了经变更的规划设计预期的内容，符合省投资土地整治项目竣工验收的相关要求，认定合格，通过验收。

四、代表性论文专著目录（不超过8项）

| 序号 | 论文专著名称/刊名 /作者 | 年卷页码(xx年xx卷xx页) | 发表时间 年 月 日 | 通讯作者/第一作者 | SCI 他引次数 | 他引总次数 | 论文署名单位是否包含国外单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效节水灌溉发展存在问题及对策/新农业/赵东，严家家，吴洋，等. | 2022年52卷 86-87页 | 2022年2月25日 | 严家家/赵东 |  |  | 否 |
| 2 | 农田水利工程高效节水灌溉发展探究/农业与技术/吴洋，陈林林，赵东，等. | 2021年41卷 81-83页 | 2021年3月30日 | 陈林林/吴洋 |  |  | 否 |
| 3 | 关于推进生态型高标准农田建设的思考/新农业/吴洋，吴晓亮，严家家，等. | 2022年52卷 82-83页 | 2022年2月10日 | 严家家/吴洋 |  |  | 否 |
| 4 | 高标准农田水利工程建设/持种经济动植物/严家家，赵东，朱祥，等 | 2021年24卷 120-122页 | 2021年10月10日 | 严家家/吴洋 |  |  | 否 |
| 5 | 我国耕地质量现状及提升建议/山西农经/朱亮亮，赵东，严家家，等. | 2021年 39卷 159-160页 | 2021年6月15日 | 赵东/朱亮亮 |  |  | 否 |